以下是从全部对话历史中提取的 你提出的所有需求和意见，按主题分组，标注完成状态：

一、迭代原始需求（7 大项）

| # | 需求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 素材库补全：角色创建+三视图生成，场景/道具/音效/音乐，增删改完整 | 部分完成 — CRUD 有，生成逻辑有，但缺抽卡/图生图/精调 |
| 2 | 素材中心存储目录要求清晰、数据结构优雅 | 已完成 — Schema 结构清晰 |
| 3 | 每个阶段任务完成前必须检查翻译 | 部分完成 — 165+ 条，但新组件可能有遗漏 |
| 4 | HOME 页多项修复（拖拽/比例/画风/AI写/动画/项目管理页） | 见下方细分 |
| 5 | 4 步引导流程 ImportWizard | 已完成 |
| 6 | 项目页面多项功能（自动链/AI写/实体提取/配音/分镜/首尾帧/剪辑） | 见下方细分 |
| 7 | 导航栏右侧留距 + 使用手册按钮 + 5 分钟出片指南 | 已完成 |

二、HOME 页细分（迭代 #4）

| # | 需求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 拖拽 .txt/.md 文件上传不可用 | 未修复 |
| 9 | 画面比例排序：16:9, 9:16 优先，默认 16:9 | 已完成（10 种） |
| 10 | 画风按钮不可用，且是英文 | 已修复 — 17 预设中文 |
| 11 | 参考原项目优化比例/画风图标美术效果 | 部分完成 |
| 12 | AI 帮我写点提示词闪退 | 已修复 |
| 13 | 标题打字动画（参考原项目） | 已完成 — TypewriterHero |
| 14 | "查看全部"→独立项目管理页（模块化卡片：名称/简介/人物/集数） | 已完成 |
| 15 | 输入内容点开始创作，内容没有同步过来 | 未修复 |
| 16 | 灰度提示词改为："在此输入你的一句话故事创意，小说片段或剧本大纲...（支持粘贴，拖拽上传）" | 未确认 |
| 17 | AI 帮我写弹窗美观度对齐 + 灰度提示词 + 下方说明 | 未确认 |

三、项目页细分（迭代 #6）

| # | 需求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 自动链/全自动 hover 弹出使用说明 | 已完成 — tooltip |
| 19 | 自动链暂停/恢复/停止控制器 | 已完成 — 状态机 |
| 20 | AI 帮我写 — 理清管线作用 + 灰度使用提示 | 部分完成 — 弹窗有，但点击无法进入下一步 |
| 21 | AI 帮我写 — 增加集数自定义选项 | 未做 |
| 22 | 开始创作 — 也要集数选择 + 使用提示 | 未做 |
| 23 | 开始创作弹窗 — 动态动画+进度条（参考原项目高级感） | 未做 — 目前仅 tooltip |
| 24 | 剧本拆解这里是空的 | 未修复 |
| 25 | 实体提取：角色+场景+道具（原来缺道具） | 已完成 — EntityExtractor |
| 26 | 提取后生成参考图按钮（全部生成/单个生成/全部重试/单个重试/删除/精调） | 未做 — UI 按钮未挂载 |
| 27 | 配音：MiniMax 2.8HD 300+ 系统音色浏览/筛选/试听 | 未做 — 仅 11 个硬编码 |
| 28 | 配音要真正运用在视频角色语音中 | 未做 |
| 29 | 可选"后期配音"跳过该步骤 | 未做 |
| 30 | 字幕功能逻辑是否正常，是否与画面同步 | 未做 |
| 31 | 分镜弹窗翻译 | 部分完成 |
| 32 | 分镜自动分析出场角色+场景+道具标签 | 已完成 — 三色标签 |
| 33 | 一致性生图核心：用标签对应的参考图+剧情描述生成分镜图 | 未做 — 仅有标签，未注入参考图到生成提示词 |
| 34 | 自动首尾帧（核心功能，参考原项目实现+优化） | 部分完成 — UI 有，批量/LLM 重写/队列未接 |
| 35 | 缺少生成视频按钮 | 未确认 |
| 36 | "制作"→"成片"改名 | 已完成 |
| 37 | AI 剪辑预览窗口太小，放大 + 保持美感 | 未做，缺失打开位置，生成引流文案，一键导入到剪映按钮 |
| 38 | AI 剪辑合成设置太空旷，紧凑布局 | 未做 |

四、计划审阅时补充的需求

| # | 需求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 39 | 项目卡片增加：图片数/视频数/完成度 | 已完成 |
| 40 | 增加短剧/广告/数字人直播常用比例 | 已完成（10 种含标签） |
| 41 | 自定义画风：单独弹窗 + 预置模板提示词 + 填写向导 | 已完成 |
| 42 | 参考图上传功能（图生图 + 提示词，最多 5 张） | 未做 |
| 43 | 抽卡机制：设置候选数量(1-4)，网格展示，择优选择，删除不需要的 | 未做 |
| 44 | 计费统计：按模型/项目/日期统计 + 分布图 + 可设单价 | 已完成 — 模块存在，数据为空（需 API 调用） |
| 45 | MiniMax music-2.6 音乐生成 API 集成 | 已完成 — 代码有 |
| 46 | 口型同步功能调查 | 已完成 — 研究文档C:\Users\lexsc\Desktop\AstraAutoEx\.claude\worktrees\laughing-wiles\docs\lip_sync_research.md |

五、Bug 报告（13 条）

| # | Bug | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 47 | 首页版本号没更新 | 要求版号随迭代更新，且点击可查看所有更新记录 |
| 48 | 使用手册没翻译 | 未确认 |
| 49 | 模型测试应弹出测试内容+返回内容，目前只弹窗无真实反馈 | 未修复 — 实际 API 调用+弹窗响应，展示发出内容和取回内容，流式还是异步。 |
| 50 | 口型同步逻辑调查 | 已完成，C:\Users\lexsc\Desktop\AstraAutoEx\.claude\worktrees\laughing-wiles\docs\lip_sync_research.md |
| 51 | 计费统计模块未上线 | 未修复 — 组件存在，但无UI和统计 |
| 52 | HOME 拖拽上传无效 | 待测试 |
| 53 | 自定义画风应单独弹窗+模板 | 已修复 |
| 54 | 首页输入内容点创作，内容不同步 | 未修复 |
| 55 | 灰度提示词文案调整 | 未确认 |
| 56 | AI 帮我写弹窗美观度 | 未确认 |
| 57 | 素材库无法创建角色并生三视图 + 左侧显示已创项目 | 部分修复 — CRUD 有，生成未验证 |
| 58 | 项目页 AI写/开始创作不能进入下一步 | 未修复 |
| 59 | AI 剪辑合成设置太空旷 | 未做 |

六、工作流/沟通要求

| # | 要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 60 | 中文回答 | 遵守中 |
| 61 | 将 ECC 写进 CLAUDE.md | 已完成 |
| 62 | 每次更新必须更新版号+更新日志（写入 CLAUDE.md 规则） | 已写入规则 |
| 63 | 版本号点击弹出更新记录 | 无法打开 |
| 64 | 完整的更新记录 | 刚完成 |

未完成汇总（按优先级）

高优先级（核心功能缺失）：

- 一致性生图 — 参考图注入生成提示词（#33）

- 首尾帧批量生成+LLM重写+队列（#34）

- 配音 300+ 音色 + 实际运用到视频（#27-30）

- AI 帮我写/开始创作不能进下一步（#20, #58）

- 实体提取后 6 种操作按钮（#26）

中优先级（功能补全）： 6. 集数选择器（AI写+开始创作）（#21-22） 7. 开始创作管线动画弹窗（#23） 8. 抽卡机制（#43） 9. 图生图上传参考图（#42） 10. HOME 拖拽上传（#8, #52） 11. 内容同步到项目（#15, #54）

低优先级（UI 优化）： 12. AI 剪辑预览窗放大+紧凑布局（#37-38） 13. 灰度提示词文案（#16-17, #55-56） 14. 使用手册翻译检查（#48） 15. 剧本拆解空白问题（#24）

一共 64 条需求/意见，其中约 20+ 条未完成或未确认。要我从哪个优先级开始逐项修复？